2024年扶风县路灯电力线路红绿灯等设施运行维护项目绩效评价报告

扶风县财政局

2025年7月16日

2024年扶风县路灯电力线路红绿灯等设施运行维护项目绩效评价报告

扶风县住房和城乡建设局：

为深入贯彻落实党中央和省、市全面实施预算绩效管理的部署要求，加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、宝鸡市财政局《宝鸡市加快实现预算绩效管理改革目标行动方案》（宝市财办检〔2021〕16号）、《扶风县财政局关于开展2024年度事后财政重点项目及部门整体支出绩效评价工作的通知》（扶财办绩〔2025〕5号）等相关文件要求，我局立即成立绩效评价工作小组，深入项目实施单位，通过座谈交流、查阅资料、现场查看、问卷调查、查询账务系统、对比分析、综合研判等方式，在项目单位自评的基础上，遵循科学、规范、客观、公正的原则，对2024年扶风县路灯电力线路红绿灯等设施运行维护项目开展了绩效评价。现将评价情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目背景

随着城市的快速发展，路灯和红绿灯在提升交通安全、优化交通流量、节能环保以及增强城市美观等方面发挥着越来越重要的作用。路灯、红绿灯及其电力线路在现代城市交通和公共照明系统中扮演着至关重要的角色，它们各自的功能和作用是城市运行不可或缺的一部分，不仅体现在提高交通效率和保障交通安全上，还体现在提升城市形象和居民生活质量等方面。其中：路灯不仅提供夜间照明的作用，保障行人和车辆夜间出行的安全，减少因视线不良引发的交通事故；还可增强治安防范能力（通过路灯照明，其明亮的街道有助于提高城市的公共安全水平，威慑犯罪行为）；也可提升城市形象（良好的路灯设计可以美化城市夜景，提升城市的整体形象和文化内涵）；其智慧路灯可集成多种功能，如视频监控、环境监测、信息发布等，为智慧城市的建设提供支持。而红绿灯不仅可控制交通流量，通过红、黄、绿三种信号的变换，指示车辆和行人的通行与停止，确保交通秩序，还可减少交通事故，明确交通参与者之间的优先权，有效避免交叉路口处的冲突，降低事故发生率；更可提高交通效率（合理设置红绿灯的配时方案，可以优化交通流，减少车辆等待时间，提高道路通行能力）。

为保障扶风县部分区域路灯、红绿灯正常运行，2022年12月12日，扶风县人民政府召开第二十四次专题问题会议，就关于扶风县部分区域路灯运行费用有关问题进行了专题研究，会议指出，2021年8月，国家电网有限公司合并陕西省地方电力（集团）有限公司后，按照国网公司资金账户管理规定，国网扶风供电公司无法办理银行账户开立手续，导致路灯资金不能正常划转及核算，无法落实承担路灯费用的收支管理。会议确定：

1.国网扶风供电公司主要承担县城新老区、绛帐镇车站街道、迎宾路及扶风工业园区东西大道等区域（不含县住建局新建及管理的路灯）所涉及的电力线路、路灯、红绿灯等设施的运行维护工作，县财政每年支付运行维护费用为360.00万元。

2.由县财政局负责，县住房和城乡建设局配合，县财政局每年将路灯运行维护费用按程序拨付县住建局，由县住房和城乡建设局下属扶风绿盛城建有限责任公司与国网扶风供电公司签订相关协议，支付路灯运行维修等费用，从2022年下半年开始执行。

3.由国网扶风供电公司负责，强化路灯、红绿灯等设施管理，加强对街道两旁路灯用电设施运行情况的排查、检查和维护，确保路灯、红绿灯等设施安全运行。

2024年2月20日，扶风县住房和城乡建设局召开--关于扶风县老城区市政设施管理维护职责移交专题工作会，就县城新老区路灯、市政道路、园林绿化设施管理维护职责等事项进行研究，会议形成以下决议：

1.对县城新老区路灯（含新兴产业园）管理维护职责进行移交。根据目前县城路灯管理维护现状，县城区（含新区、老区、新兴产业园区）共有路灯灯杆2355个，灯头4975个，总功率约591千瓦。依据《扶风县住房和城乡建设局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（扶办字〔2019]72号）及2022年扶风县人民政府第二十四次专题会议《关于我县部分区域路灯运行费用有关问题的会议纪要》等文件精神，介绍了县城路灯管理维护职能有关情况。会议进行充分讨论，并一致同意：一是依据《扶风县住房和城乡建设局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（扶办字〔2019〕72号）文件要求，县城市管理执法局负责县城新老区（含新兴产业园、美阳大道）所有路灯、景观灯的管理维护职责。由县市政工程养护服务中心负责日常具体管理和维护，并指导县电力公司调控县城路灯各季节开关时间；及时向县电力公司推送路灯故障问题；协调解决县电力公司在路灯维修过程中遇到的问题；处理县城各类工程在实施过程中与路灯管线、灯杆、控制箱等设施相冲突、相打架及被破坏等问题；追踪损坏路灯设施线索，并依法追究赔偿和行政处罚；同时做好各类涉及路灯问题的投诉建议处理回复等相关工作。二是县电力公司在县市政工程养护服务中心全面安排下，做好县城新老区（含新兴产业园、美阳大道）所有路灯、景观灯日常运行维护工作；负责对电路管线、灯杆、灯头以及控制箱、变电箱等设施的日常安全巡查、故障维修、开关时间调控等工作，确保各个路段路灯夜间正常开启，方便市民出行；同时配合县市政工程养护服务中心做好各类涉及路灯问题的投诉建议处理回复工作。三是县县住房和城乡建设局（扶风县绿盛城建有限责任公司)，负责建成区路灯和景观灯的安装建设工作，并按季度支付路灯电费、按半年支付路灯维护费用等相关工作。

2.对新老区部分市政道路、园林绿化设施及其附属设施管理维护职责进行移交。会议一致同意，一是将2022年以来提升改造后的新老区13条道路及附属设施管理维护职责移交县市政工程养护服务中心。二是将2022年以来提升改造好的西大街游园广场等11条绿化带及附属设施管理维护职责移交县园林绿化管理站（具体以书面道路、绿化带详细移交清单为准)。

3.县城新老区市政设施管理维护职责移交要求。一是县住房和城乡建设局要摸清县城新老区路灯、市政道路、园林绿化设施及附属设施数量、长度、保修期限等底数，形成移交清单，必要的时候双方去现场查看，确保底数清楚，责任明确。二是经移交双方确认无误后，在移交清单上签字确认，按会议要求履行职责。

按照区政府第24次会议纪要要求，2024年2月9日，扶风县财政局以《关于批复2024年度部门综合预算的通知》（扶财办预〔2024〕1号）文件预算安排项目资金360.00万元。

（二）项目基本情况

1.项目名称：2024年扶风县路灯电力线路红绿灯等设施运行维护项目。

2.主管部门：扶风县住房和城乡建设局

3.实施单位：扶风县绿盛城建有限责任公司

4.建设地点：扶风县城新老区及绛帐镇

5.项目建设内容和规模：扶风县城新老区、绛帐镇车站街道、迎宾路及扶风工业园东西大道等区域所涉及的电力线路、路灯等设施的运行维护工作。

6.预算资金：360.00万元

7.资金来源：县财政专项资金

8.建设年限：2024年1月1日至2024年12月31日

9.预期效益及作用：通过项目实施,不仅可提供夜间照明，保障行人和车辆夜间出行的安全，减少因视线不良引发的交通事故；还可增强治安防范作用。有助于提高城市的公共安全水平，威慑犯罪行为；也可提升城市的整体形象和文化内涵，促进经济社会高质量发展。

（三）项目预算资金安排情况

1.项目资金预算情况

2024年2月9日，扶风县财政局以《关于批复2024年度部门综合预算的通知》（扶财办预〔2024〕1号）文件预算安排项目资金360.00万元，详见表1。

2.项目资金到位情况

截至2024年10月底，项目共拨付到位项目资金360.00元，预算资金到位率100%，详见表1。

表1   项目资金到位情况表    单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 预算资金 | 到位资金 | 到位日期 | 到位率 | 文件号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路灯电力线路红绿灯等设施运行维护 | 360.00 | 360.00 | 2024.05-2024.10 | 100% | 扶财办预〔2024〕1号 |
|  | 合计 | 360.00 | 360.00 |  | 100% |  |

（四）项目预算资金执行情况

截至2024年12月31日，项目共支出各项资金360.00元,预算资金执行率为100%。详见表2。

表2-1   项目预算资金执行情况表   单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 预算到位 金额 | 预算执行 资金 | 预算执行率 | 支出日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路灯电力线路红绿灯等设施运行维护 | 360.00 | 360.00 | 100% | 2024.05-2024.12 |
|  | 合计 | 360.00 | 360.00 | 100% |  |

表2-2   项目预算资金执行情况表   单位：万元

| 序号 | 收款单位 | 金额 | 支付日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 县住建局下拨到项目实施单位--扶风县绿盛城建有限责任公司 | 360.00 |  |  |
| 1 | 扶风县绿盛城建有限责任公司 | 40.00 | 2024.05.10 |  |
| 2 | 扶风县绿盛城建有限责任公司 | 140.00 | 2024.06.28 |  |
| 3 | 扶风县绿盛城建有限责任公司 | 180.00 | 2024.10.16 |  |
| 二 | 扶风县绿盛城建有限责任公司支付给项目运行维护单位--宝鸡先行电力（集团）有限责任公司秦宇电力工程分公司 | 360.00 | 2024.05-2024.12 |  |

表2-3   项目预算资金执行情况明细表   单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 执行金额 | 执行时间 | 执行内容 | 收款单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路灯电力线路红绿灯等设施运行维护项目 | 40.00 | 2024.05.14 | 支付2024年上半年县城新区及绛帐镇路灯电费 | 宝鸡先行电力（集团）有限责任公司秦宇电力工程分公司 |
| 2 |  | 80.00 | 2024.06.28 | 路灯电费 |  |
| 3 |  | 60.00 | 2024.11.12 | 县城新老区及绛帐镇区路灯维护费 |  |
| 4 |  | 20.00 | 2024.11.27 | 县城新区及绛帐镇路灯电费 |  |
| 5 |  | 70.00 | 2024.12.13 | 2024年下半年路灯电费 |  |
| 6 |  | 90.00 | 2024.12.13 | 县城新老区及绛帐镇区路灯维护费 |  |
| 合计 |  | 360.00 |  |  |  |

（五）项目实施情况

1.签订合同情况

2024年1月2日和2024年4月30日，扶风县绿盛城建有限责任公司与宝鸡先行电力（集团）有限责任公司秦宇电力工程分公司两次签订了扶风县城新老区及绛帐镇区2024年度（1-4月份和5-12月份）路灯维护工程合同。

2.项目实施情况

项目实施期限为2024年1月1日至2024年12月31日，在此期间，扶风县绿盛城建有限责任公司按约定时效支付了相关运行维护费用。宝鸡先行电力（集团）有限责任公司秦宇电力工程分公司较好的履行了扶风县城新老区及绛帐镇区2024年度路灯的运行和维护工作职责，项目运行维护基本到位，故障处置较为及时有效，路灯、红绿灯及线路运转正常，运行较为良好。但仍有部分群众对一些路段路灯故障处置不及时表示不满。

（六）项目绩效目标及完成情况

在2024年1月1日至2024年12月31日期间，扶风县绿盛城建有限责任公司及宝鸡先行电力（集团）有限责任公司秦宇电力工程分公司较好的完成了各自职责和工作任务，较圆满的完成了项目实施内容和相关绩效目标任务。项目主要绩效目标完成情况详见表3。

表3    项目绩效目标任务完成情况表

| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 完成值 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 城新老区及绛帐镇区路灯及红绿灯 | 4352盏 | 4352盏 | √ |
|  | 质量指标 | 日常维护运行正常率 | 100% | 100% | √ |
|  |  | 资金使用合格率 | 100% | 100% | √ |
|  | 时效指标 | 2024年度全年运行故障处置及时率 | 100% | - | - |
|  | 成本指标 | 项目运行维护成本（万元） | ≤360 | 360 | √ |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 控制运行成本，促进区域经济发展作用情况 | 明显 | 明显 | √ |
|  | 社会效益指标 | 提供夜间照明的作用，保障行人和车辆夜间出行的安全作用情况 | 明显 | 较为明显 | — |
|  |  | 提高城市的公共安全水平作用情况 | 明显 | 明显 | √ |
|  |  | 提升城市的整体形象作用情况 | 明显 | 明显 | √ |
|  | 生态效益指标 | 生态环境方面的作用情况 | 明显 | 明显 | √ |
|  | 可持续影响指标 | 项目长效运管及可持续发展情况 | 良好 | 良好 | √ |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众对项目实施的满意度 | ≥95% | 92.7% | X |

注：此表中部分指标是评价组根据项目单位提供有关资料、评价组收集到的相关资料以及本次评价检查情况而调整的绩效目标及其完成值。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价依据

1.中央、省、市、县现行相关政策文件；

2.扶风县住房和城乡建设局、财政局等相关文件；

3.项目实施单位提供的相关资料，包括项目申报资料、项目自评报告、绩效目标表、资金到账及资金支出凭证，项目实施及管理等相关资料；

4.评价工作人员通过现场调查、核实、问卷等获得的资料；

5.其他相关资料。

（二）评价目的与重点

1.评价目的

运用规范的绩效指标体系和科学的评价方法，全面、客观反映财政支出项目完成情况和实施效果。同时，及时总结经验，分析存在的问题，采取有效措施改进和加强项目管理，为政府相关决策提供参考依据。

2.评价重点

- （1）项目目标及任务完成情况：评估项目是否按时、按质、按量完成了预定的目标和任务。

- （2）项目质量及成效：考察项目的产出质量和成效情况。

- （3）项目管理效能：评价项目的组织管理、财务管理、长效管理等方面的效率和效果。

- （4）项目的经济效益及社会效益：分析项目对经济发展的贡献以及对社会的正面影响。

（三）绩效评价指标与方法

- 1.评价原则

按照科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关、权责统一的原则，对项目进行综合评价。

- 2.评价指标体系

- 项目评价指标体系详见附件。

- 3.评价方法

采用比较、因素分析、公众评判等评价方法，在项目单位自评的基础上，通过统计汇总与数据分析、整体评价与现场评价、走访惠及群众及问卷调查等方式进行绩效评价，形成评价结论，撰写评价报告。

- 4.评价标准

2024年扶风县路灯电力线路红绿灯等设施运行维护项目绩效评价采用百分制得分。评价指标共设置5个一级指标、17个二级指标、25个三级指标。评价结果分为优秀、良好、一般、差4个评价等次，根据计算结果的分值，确定评价项目最后达到的等次。具体见表4：

表4   评价结果等次表

| 评价等次 | 优秀 | 良好 | 一般 | 差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值S | S ≥ 90 | 90＞ S ≥ 80 | 80 ＞ S ≥ 60 | S ＜ 60 |

（四）绩效评价工作过程

为了做好本次绩效评价工作，我们成立绩效评价工作小组，按照准备阶段、实施阶段（资料收集和初审、现场考察、数据整理与分析、综合评价）、报告撰写与提交阶段（撰写评价报告、提交报告等）和结果应用等四个阶段，采取项目单位自评、收集项目相关资料、数据分析、现场调查和问卷调查相结合的方法开展了现场评价。经过分析研究，并征求相关部门意见，得出该项目绩效评价结论。

（五）评价局限性

尽管评价组在评价中力求科学、规范、客观和公正，但在实际评价过程中依然存在局限性：一是由于评价时间、人力等限制，获取数据与信息来源存在局限性；二是评价工作人员知识面、经验等限制，在理解和判断上存在认知局限性；三是受问卷调查覆盖面及被调查者认知、愿望等方面的主观倾向性限制，公众满意度测评结果可能存在一定局限性。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2024年扶风县路灯电力线路红绿灯等设施运行维护项目资金安排符合相关法律、法规及政策要求，符合扶风县社会事业和经济社会高质量发展需要，立项依据充分、程序规范，资金到位及时，预算资金到位率及执行率高，资金使用合规，项目产出数量、质量指标完成较好。但项目实施方案及考核指标不明确，相关管理工作及绩效管理工作不到位；部分路段电力线路由于运行年度较长、负荷不足出现线路老化现象，导致路灯故障率较高。结合单位自评、信息采集、问卷调查等情况，经评价组认真评价，项目绩效评价综合得分86.9分，整体评价结论为良好，详见表5。

表5   项目指标评分表

| 一级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 12 | 10.8 | 90.00% |
| 过程 | 15 | 12.6 | 84.00% |
| 成本 | 13 | 13 | 100% |
| 产出 | 25 | 20.5 | 82.00% |
| 效益 | 35 | 30 | 85.71% |
| 合计 | 100 | 86.9 | 86.90% |
| 绩效评价得分：86.9 综合评价结果等级：良好 |  |  |  |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面进行评价。项目决策满分12分，得分10.8分。具体得分详见表6。

表6   项目决策绩效指标分析表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 12 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 2 | 2 |
|  |  |  | 立项程序规范性 | 2 | 1.6 |
|  |  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 2 | 1.6 |
|  |  |  | 绩效指标明确性 | 2 | 1.6 |
|  |  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 2 | 2 |
|  |  |  | 资金分配合理性 | 2 | 2 |
| 合计 | 12 | — | — | 12 | 10.8 |

1.项目立项方面

（1）立项依据充分性方面。项目的立项符合国家相关法律、法规和政策规定，符合国家财政专项资金支持方向，符合扶风县社会事业及经济社会发展的需要。

（2）立项程序规范性方面。项目基本能按照规定的申请程序、审核程序、评估程序进行立项，程序规范。但项目实施方案不明确，事前绩效评估等工作存在不足。

2.绩效目标方面

（1）绩效目标合理性方面。项目有预期绩效目标，但部分绩效目标设置不合理。

（2）绩效指标明确性方面。项目有预期绩效目标，但部分绩效目标设置不明确。

3.资金投入方面

（1）预算编制科学性方面。项目概算金额与项目需求执行资金一致，预算精准。

（2）资金分配合理性方面。财政安排的预算资金与项目实际需求资金基本一致。

评价组认为，项目决策从整体上看，立项规范、决策依据较为充分，程序合规，预算精准，分配合理，符合相关政策。但项目实施方案不明，部分绩效目标设置不到位，事前绩效评估等工作存在不足。

（二）项目过程情况

项目过程从资金管理和组织实施两个方面进行评价。项目过程满分15分，得分12.6分。具体得分详见表7。

表7  项目过程绩效指标分析表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程 | 15 | 资金管理 | 资金到位率 | 3 | 3 |
|  |  |  | 预算执行率 | 3 | 3 |
|  |  |  | 资金使用合规性 | 3 | 3 |
|  |  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 3 | 2 |
|  |  |  | 制度执行有效性 | 3 | 1.6 |
| 合计 | 15 | — | — | 15 | 12.6 |

1.资金管理方面

（1）资金到位率方面。财政部门能按计划将资金（360.00万元）及时拨付到位，预算资金到位率100%。

（2）预算执行率方面。截至2024年12月31日，项目共支出各项资金360.00万元,预算资金执行率为100%。

（3）资金使用合规性方面。项目资金支出符合国家有关政策及其专项资金管理办法等相关规定，手续齐全，未发现资金截留、挤占、挪用、虚列支出等现象。

2.组织实施方面

（1）管理制度健全性方面。项目各相关单位有相关管理制度，但仍存在一些不足。一是制度不够规范；二是未建立考评机制及考核指标体系。

（2）制度执行有效性方面。项目单位能遵守相关法律法规和相关管理规定，做好项目实施和财务管理工作。但在制度执行方面仍存在一些不足。一是项目相关管理不到位，主要是制度检查、考核等记录资料不够完整。二项目相关资料档案不健全。四是项目绩效管理工作不够到位，未对项目实施执行情况进行必要的绩效考核，项目总结、自评等工作不够规范、不够详实。

评价组认为，项目过程从整体上看，项目资金管理规范，资金到位率高，资金使用合规，预算执行率高。但仍存在相关制度不够健全，制度执行不足，考核不到位，项目总结、自评及信息采集工作不够规范等问题。

（三）项目成本控制情况

项目成本从经济成本、社会成本、生态环境成本三个方面进行评价。项目成本满分13分，得分13分。具体得分详见表8。

表8  项目成本绩效指标分析表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本 | 13 | 经济成本 | 单位成本或分项成本节约率 | 5 | 5 |
|  |  | 社会成本 | 公众支持和认可情况 | 4 | 4 |
|  |  | 生态环境成本 | 自然生态环境负作用 | 4 | 4 |
| 合计 | 13 | — | — | 13 | 13 |

1.经济成本方面。项目建设成本控制好，实际支出资金规范，执行金额能控制在项目预算资金之内。

2.社会成本方面。项目实施深受社会各方面的认可和支持。因此，项目无社会成本方面负面影响。

3.生态成本方面。项目无生态环境方面的负面影响。

评价组认为，项目经济成本、社会成本和生态环境成本方面总体较好，无负面影响。

（四）项目产出情况

项目产出从产出数量、产出质量、产出时效三个方面进行评价。项目产出满分25分，得分20.5分。具体得分详见表9。

表9   项目产出绩效指标分析表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出 | 25 | 产出数量 | 项目数量目标完成情况 | 10 | 8.5 |
|  |  | 产出质量 | 项目质量目标完成情况 | 10 | 8 |
|  |  | 产出时效 | 项目按期完成情况 | 5 | 4 |
| 合计 | 25 | — | — | 25 | 20.5 |

1.产出数量方面。从项目单位提供的相关资料及现场检查情况看，项目产出数量目标任务已基本完成。但项目仅有路灯数量，没有故障方面数量考核指标体系，其数量完成情况难以准确判定。

- 2.产出质量方面。从项目单位提供的相关资料、现场查看及调查问卷等方面情况看，项目质量方面完成较好，故障处置较为及时。但由于没有建立路灯及线路故障率、处置时效、照明亮度等考核指标体系，也未进行必要的考评，其质量完成情况难以准确判定。加之，还有群众对一些路灯故障处置不及时表示不满意，在一定程度也影响了项目产出质量。

3.产出时效方面。从项目单位提供的相关资料及调查问卷显示，项目时效性较强，故障处理较为及时。但仍有一些群众对路灯故障处置时效性不够满意。

评价组认为，从项目产出方面看，项目产出数量、质量、时效较好，但仍存在一定的不足或不确定性。

（五）项目效益情况

从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、受表彰情况、满意度六个方面进行评价。项目效益满分为35分，得分为30分。具体得分详见表10。

- 表10   项目效益绩效指标分析表

| 一级 指标 | 分值 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益 | 35 | 经济效益 | 控制运行成本，促进区域经济发展作用情况 | 5 | 5 |
|  |  | 社会效益 | 提供夜间照明的作用，保障行人和车辆夜间出行的安全作用情况 | 3 | 2.7 |
|  |  |  | 提高城市的公共安全水平作用情况 | 3 | 2.7 |
|  |  |  | 提升城市的整体形象作用情况 | 3 | 2.7 |
|  |  | 生态效益 | 生态环境方面的作用情况 | 4 | 4 |
|  |  | 可持续影响 | 项目长效运管及可持续发展情况 | 4 | 3.6 |
|  |  | 受表彰情况 | 相关工作是否受到市级以上表彰奖励 | 3 | 0 |
|  |  | 满意度 | 服务对象满意程度 | 10 | 9.3 |
| 合计 | 35 | — | — | 35 | 30 |

- 1.经济效益方面。项目实施可有效控制财政支出成本，节约经费。因此，项目经济效益较为明显。

2.社会效益方面。通过项目实施,不仅可提供夜间照明，保障行人和车辆夜间出行的安全，减少因视线不良引发的交通事故；还可增强治安防范作用。有助于提高城市的公共安全水平，威慑犯罪行为；也可提升城市的整体形象和文化内涵。但因群众满意度未达标，在一定程度影响了项目社会效益。

3.生态环境方面。通过项目的实施，可提供夜间照明，具有美化亮化城市的明显作用和效果。因此，项目生态环境效益好。

4.可持续影响方面。通过项目实施，有助于提高城市的公共安全水平，促进经济社会高质量可持续发展。但由于考核指标体系不够健全，在一定程度影响了项目可持续发展。

5.受表彰情况。项目实施单位相关工作2024年未受到市级以上表彰奖励。

- 6.满意度方面。通过走访扶风县部分环卫人员，公安交警及群众和随机发放纸质调查问卷结果显示，群众整体满意度约为92.7%，大多数群众对项目的实施满意度较高。但仍有一些群众对项目实施中存在一些路段的路灯故障处置不及时的现象，表示不满意。

评价组认为，项目资金管理有序，经济效益，社会效益较好，可持续影响较为长远。但仍有一些群众对项目故障处置及时性方面不够满意。

# 五、主要经验、做法及亮点

（一）项目预算编制科学合理。一是预算编制科学合理、精准贴合实际需求，不仅为项目顺利开展奠定了坚实基础，也充分彰显了相关部门的管理成效。二是项目预算执行率高，既确保了资金的有效利用，又保障了项目顺利实施，达成预期目标，值得充分肯定。

（二）运行成本控制成效明显。通过项目的实施，不仅具有明显的社会效益，也有良好经济效益，能将扶风县路灯电力线路红绿灯等设施运行维护费用控制在财政预算范围内，有效防止了不可控的电费和维护费支出，成本控制成效明显。

六、存在的问题及原因分析

（一）项目实施方案不明确。项目实施单位未编制项目实施方案，致使项目实施的数量、质量、时效、考核方式等计划内容，以及保障措施不明确，无法为项目顺利实施提供指导和支撑。

（二）考核指标不明确，未签订整体运行维护合同。一是项目未建立路灯及线路故障率、处置时效、照明亮度等考核指标体系。因此，也无法对项目实施情况进行有效的考评。二是项目实施单位仅与电力公司方面签订了设施维护方面的协议，而没有就360.00万元所对应的实施内容及目标任务实现情况签订相关协议，其已签订合同约束性不强。

（三）部分路段电力线路有老化现象。部分路段电力线路由于运行年代较长，加之负荷逐年增大，导致线路出现老化及故障频发的现象，给运维工作增加了一定的难度。

（四）相关管理工作不到位。一是制度建设存在不足，一方面是项目相关制度的不健全；另一方面是制度执行有效性不足，主要是制度检查、考核等记录等资料不够完整。二是项目资料档案管理不够到位。

（五）项目绩效管理工作存在不足。尽管项目实施单位已开展了绩效管理工作，但仍存在着对预算绩效管理认识不够到位，绩效管理机制尚未建立，部分绩效目标设置不够合理、不够明确，绩效自评工作不规范，自评报告不详实，绩效责任约束作用不强等问题。

七、相关建议

- （一）精心编制实施方案和计划，为项目实施提供指导。项目单位应根据项目中长期发展规划及其工作总体安排等情况，认真制定内容明确、方案清晰、实施计划、期限、时效、考核方式、资金使用及保障措施等具体、切实可行的项目年度工作计划及实施方案，为项目顺利建设提供依据和指导。

（二）建立考核机制，明确考核指标，签订整体运行维护合同。一要建立项目考核与监督机制，明确责任，责任到人，加强监督管理。二要根据项目特点及实施内容，制订切实可行的包括路灯及线路故障率、处置时效、照明亮度等在内的考核指标体系，并按照指标体系进行必要考核，按考核结果进行奖惩。三应签订整体运行维护合同，将考核指标及相关要求贯穿其中，没有必要就设施维护单独签订合同协议（设施维护应该是整体合同的一个方面）。

（三）认真排查相关路段电力线路情况，做好升级改造规划。针对部分路段电力线路存在运行年代较长，负荷逐年增大，线路出现老化及故障频发的现象和问题。电力部门应制订排查及升级改造方案或发展规划，认真开展电力线路专项排查与升级改造行动，将问题化解在可控范围内，并通过数字赋能，积极构建电网GIS系统，实现线路状态实时监测与故障智能预警，为扶风县路灯电力线路红绿灯等设施稳定运行提供保障。

- （四）加强项目管理，确保各项工作落实落细。一要建立健全项目相关管理制度，重点要修订、细化完善项目运管、监督、考核、财务等制度，对完善后的制度要以正式行文的方式进行发布，明确制度时效，加盖公章，增强制度的约束力，为项目顺利实施提供制度保障。二要强化制度的执行力和约束力。“制度的生命力在于执行”。因此，各项目单位要切实强化制度意识，自觉尊崇制度、严格执行制度，坚决维护制度的严肃性和权威性；要建立全覆盖的制度执行监督、考核、奖惩和追究机制，强化日常督察和专项检查，不断增强制度的执行力和约束力，让制度管用见效。三要加强资料档案管理。一方面要建立健全资料管理制度，加强资料管理工作，规范资料管理行为，认真做好项目资料的收集和归类工作；另一方面要建立项目资料档案，认真做好项目资料的整理、立卷、归档、保管工作，确保项目资料完整、准确、齐全，并及时归档。

（五）增强绩效意识，强化绩效管理。一是项目单位要切实增强绩效管理理念，树立绩效管理意识，筑牢“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，要学懂弄通项目绩效考核指标的各项要求，掌握指标内容和含义，努力提高绩效目标编制的完整性和规范性，并要着力健全项目绩效长效机制。二是项目单位要强化预算绩效目标管理，科学设置项目绩效目标，切实增强绩效目标的完整性、相关性、适当性和可行性，确保项目绩效目标与政策目标、社会公众需求、财政投入规模、部门职责职能、项目实施计划等相匹配。三是项目单位要切实担负起预算绩效管理主体责任，进一步完善内部管理机制，严格按照既定的项目绩效目标指标任务，科学规划行动方案，制定确保项目目标实现的保障措施，同时，要加强预算绩效管理的监督检查力度，着力提高财政资金使用效益。四是项目单位要扎实开展绩效自评工作，通过对项目相关制度建立情况、资金使用情况、绩效目标实现等情况进行自我评价，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。同时，要认真、准确填写自评数据表，形成详实的自评报告。

附件：项目绩效评价指标体系及评分表

# 扶风县财政局

# 2025年7月16日

# 附件

| 2024年扶风县路灯电力线路红绿灯等设施运行维护项目绩效评价指标体系及评分表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 三级指标评分标准 | 三级指标分值权重 | 三级指标评价得分 | 扣分原因 |
| 决策︵ 12分︶ | 项目 立项 4分 | 立项依据 充分性 | ①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，得0.5分； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求，得0.5分； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所必需，得0.5分； ④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，得0.5分。 | 2 | 2 |  |
|  |  | 立项程序 规范性 | ①项目按照规定的程序申请设立，得0.5分； ②审批文件、材料符合相关要求，得0.5分； ③项目有完整可行的实施方案或相关报告，得0.5分； ④事前已经过必要的研究、论证、风险评估、绩效评估、集体决策，得0.5分。 | 2 | 1.6 | 项目实施方案不够详实，事前绩效评估等工作存在不足 |
|  | 绩效 目标 4分 | 绩效目标 合理性 | ①项目绩效目标完整，得0.5分； ②项目绩效目标依据充分、科学合理，得0.5分； ③与项目实施单位职责密切相关，得0.5分； ④项目预期目标是否符合客观实际，能够在一定期限内如期实现，得0.5分。 | 2 | 1.6 | 个别绩效目标设置不合理 |
|  |  | 绩效指标 明确性 | ①项目按照绩效目标申报表模板要求填报，内容规范、详实得0.5分； ②绩效目标通过清晰、可量化的指标体现，得1分； ③绩效目标与项目年度任务数或计划数相对应，得0.5分。 | 2 | 1.6 | 个别绩效目标设置不明确 |
|  | 资金 投入 4分 | 预算编制 科学性 | ①预算编制经过科学论证，得0.5分； ②预算内容与项目内容相匹配，得0.5分； ③预算额度测算依据充分，并能按照标准编制，得0.5分； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得0.5分。 | 2 | 2 |  |
|  |  | 资金分配 合理性 | ①预算资金分配依据充分，得1分； ②资金分配额度合理，与项目实施内容相适应，得1分。 | 2 | 2 |  |
| 过程 ︵ 15分︶ | 资金 管理 9分 | 资金到位率 | 资金到位率a=(实际到位资金/预算资金)×100%，且a＜60%不得分。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 预算执行率 | 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%. 评分标准: 项目完成,且预算执行率控制在年度预算规模之内的,得满分；项目尚未完成,预算执行率小于100%且大于等于60%的按比例得分,预算执行率小于60%的不得分。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 资金使用 合规性 | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法，得0.5分； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续，得0.5分； ③符合项目预算批复或合同、以及专项资金管理办法的用途，得1分； ④按时拨付、使用资金，得1分； ⑤存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，扣3分。 | 3 | 3 |  |
|  | 组织 实施 6分 | 管理制度 健全性 | ①已制定或具有相应的财务和项目管理（含后期管护）等各项管理制度，得1分； ②财务和项目等各项管理制度合法、合规、完整，得1分； ③各项管理制度健全、科学合理，得1分。 | 3 | 2 | 制度不完善 |
|  |  | 制度执行 有效性 | ①能遵守相关法律法规和相关管理规定，考核记录规范、完整，得0.5分； ②项目调整及支出调整手续完备，得0.5分； ③项目实施单位人员条件、设备条件等落实到位，得0.5分； ④项目招投标工作规范,得0.5分； ⑤项目招标资料、合同书、验收或检查报告等资料齐全并及时归档，得1分； ⑥项目总结（自评）及信息采集报送工作认真、内容完整、详实，得1分。 | 3 | 1.6 | 一是制度执行不到位；二是项目管理不到位；三是资料档案管理不到位；四是项目绩效管理工作不够到位，项目总结、自评等工作不够规范、详实。 |
| 成本︵ 13分 ︶ | 经济 成本 5分 | 单位成本或分项成本 节约率 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 评分标准：成本节约率≤0不得分；工程建设类项目：成本节约率≥5%得满分；0%-5%之间按比重赋分，得分=成本节约率×20×指标分值。 其他类项目：成本节约率≥0% 即可得满分。 | 5 | 5 |  |
|  | 社会 成本 4分 | 公众支持认可情况 | 公众支持认可度按评判等级赋分，分效果非常支持、支持、一般、不支持四个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-90%（含）、90%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | 4 | 4 |  |
|  | 生态环境成本 4分 | 自然生态环境负作用 | 因本项目无法量化，按评判等级赋分，分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | 4 | 4 |  |
| 产出︵ 25 分 ︶ | 产出 数量 10分 | 项目数量目标完成情况 | 计算公式：实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 评分标准：实际完成率小于60%不得分；大于等于60%的按超过的比重赋分， 得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值。 | 10 | 8.5 | 项目仅有路灯数量，没有故障方面数量考核指标体系，其数量完成情况难以准确判定。 |
|  | 产出 质量 10分 | 项目质量目标完成情况 | 考察以下内容，对相关报告提出的质量安全问题发现一处未整改到位或整改不及时的扣1分；现场发现一处质量瑕疵的扣1分；有安全质量方面的投诉的扣6分；质量管理效果不佳的扣6分。扣完为止。 ①项目阶段性验收质量合格情况； ②项目（交）竣工验收质量合格情况； ③现场查验质量情况； ④项目完工后质量效果如何； ⑤是否有质量方面的投诉。 | 10 | 8 | 由于项目绩效目标和计划不明确，医联体还不够成熟，其产出质量方面仍存在一定的不足。 |
|  | 产出 时效 5分 | 项目按期 完成情况 | 实现目标得4（含）～5分；部分实现目标得3（含）～4分；实现目标程度较低得0～3分。 | 5 | 4 | 相关时效信息不清晰 |
| 效益 ︵ 35分︶ | 经济 效益 5分 | 控制运行成本，促进区域经济发展作用情况 | 控制运行成本，促进区域经济发展作用情况。 因本项目无法量化，按评判等级赋分，分为实现目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | 5 | 5 | 因群众满意度不高，在一定程度影响了项目社会效益。 |
|  | 社会 效益 9分 | 提供夜间照明的作用，保障行人和车辆夜间出行的安全作用情况 | 提供夜间照明的作用，保障行人和车辆夜间出行的安全作用情况，3分。 注：按评判等级赋分，分效果非常显著、显著、一般三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | 3 | 2.7 |  |
|  |  | 提高城市的公共安全水平作用情况 | 提高城市的公共安全水平作用情况，3分。 注：按评判等级赋分，分效果非常显著、显著、一般三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | 3 | 2.7 |  |
|  |  | 提升城市的整体形象作用情况 | 提升城市的整体形象作用情况，3分。 注：按评判等级赋分，分效果非常显著、显著、一般三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | 3 | 2.7 |  |
|  | 生态效益（4分） | 生态效益情况 | 项目生态环境保护情况。 因本项目无法量化，按评判等级赋分，分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | 4 | 4 |  |
|  | 可持续影响（4分） | 项目长效运管及可持续发展情况 | 因本项目无法量化，按评判等级赋分，分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | 4 | 3.6 | 由于考核指标肢体不够健全，在一定程度影响了项目可持续发展 |
|  | 受表彰情况 （3分） | 是否受到上级表彰 | ①项目相关工作受到国家级表彰奖励得3分； ②项目相关工作受到省级表彰奖励得2分； ③项目相关工作受到市级表彰奖励得1分； ④未受到表彰奖励不得分。 | 3 | 0 | 相关工作未受到市级以上表彰奖励 |
|  | 社会公众满意度 10分 | 社会公众 满意度 10分 | 社会公众满意度，10分 注：根据对社会公众满意度调查问卷赋分，得分=社会公众满意率×指标分值 | 10 | 9.3 | 调查问卷综合结果 |
| 总分 | 100 |  |  | 100 | 86.9 |  |